附件1：

2024年度专项债券项目绩效自评表

| 项目编号（穿透式监测系统） |  |  |  | 45020021D000000053595 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 柳州市龙头山公墓、鹿寨县殡仪馆工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券名称 |  |  |  | 2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）-2024年广西壮族自治区政府专项债券（十五期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位 |  |  |  | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目性质 | 新建项目(√ ) 续建项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开竣工及收益实现时间 | 开工时间 |  |  |  | 2021年5月 |  |  |  |  | 竣工时间 |  |  | 2025年12月 |  |  |  | 项目收益实现时间 |  |  | 2025年12月 |  |
| 项目实施进度安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金来源及落实情况（万元） | 资金来源 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额 （万元） |  | 利率 （%） |  | 占比 （%） |  | 其中：已到位金额 |  |  | 到位时间 |  | 存量融资抵质押状况 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54255.04 |  | - |  |  |  | 23922.22 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：财政拨款（含预算内基建资金等） |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项债券资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  | 3.32 |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |
|  | 自有资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非政府债券融资资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44255.04 |  |  |  |  |  | 13922.22 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：银行贷款 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44255.04 |  |  |  |  |  | 13922.22 |  |  |  |  |  |
|  | 其他融资资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 建设地点 |  |  |  |  | 柳州市柳东新区 |  |  |  |  | 建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项依据 |  |  |  |  | 鹿发改规划〔2021〕195号：关于柳州市龙头山公墓、鹿寨县殡仪馆工程可行性研究报告的批复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目用途 |  |  |  |  | 龙头山公墓、鹿寨县殡仪馆建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可行性和必要性 |  |  |  |  | 可行性：项目建设符合国家殡葬事业改革精神，符合殡葬事业发展规划，适应项目区社会经济及城市建设的发展，对推动当地殡葬事业改革发展具有十分重要的作用，社会效益显著。必要性：1、是深化乡风文明建设、助力乡村振兴的重要抓手；2、是推进精神文明建设和生态文明建设的需要；、3是人们寄托感情的场所和国家推行殡葬改革的需要；4、是柳州市建设发展规划的需要；5、是解决柳州市未来墓地紧张局面的需要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施（建设）内容 |  |  |  |  | 龙头山公墓：项目主要建设墓位5.5万个，其中经营性墓位2.75万个，公益性公墓墓位2.75万个（含普通墓位1.75万个、树葬墓位0.5万个、草坪式墓位0.5万个），接待服务中心、骨灰存放楼、骨灰存放塔、经营用房及墓碑制作用房等建筑，以及配套建设供配电、给排水、电梯、大门、道路、停车位、祭扫场地、绿化景观、入口牌坊、围墙、挡土墙等设施。 鹿寨县殡仪馆：项目主要建设墓位5.5万个，其中经营性墓位2.75万个，公益性公墓墓位2.75万个（含普通墓位1.75万个、树葬墓位0.5万个、草坪式墓位0.5万个），接待服务中心、骨灰存放楼、骨灰存放塔、经营用房及墓碑制作用房等建筑，以及配套建设供配电、给排水、电梯、大门、道路、停车位、祭扫场地、绿化景观、入口牌坊、围墙、挡土墙等设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总体绩效目标 |  |  |  |  |  | 完成龙头山公墓、鹿寨县殡仪馆的建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中期绩效目标（2021-2025年） |  |  |  |  |  | 完成鹿寨县殡仪馆及龙头山部分公墓建设，开工率、完工率验收合格率达100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评得分（满分100分） | 86 |  |  |  |  |  |  |  | 专项债券支出进度（10分） |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  |  | 指标内容 | 指标值 |  |  | 分值 |  |  | 完成情况简述 |  |  |  |  | 偏差原因及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别为20分、10分、10分、10分） |  | 产出数量 |  |  |  |  | 建设殡仪馆、龙头山公墓 | ≥10个 |  |  | 15 |  |  | 鹿寨县殡仪馆完成总工程量60%，龙头山公墓完成总工程量5% |  |  |  |  | 未到完工时间 |  |
|  |  |  | 产出质量 |  |  |  |  | 项目竣工验收合格率 | ≥100% |  |  | 10 |  |  | 完工项目全部验收合格 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出时效 |  |  |  |  | 2025年开工率 | ≥100% |  |  | 10 |  |  | 全部开工 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出成本 |  |  |  |  | 按时还本付息率 | ≥100% |  |  | 10 |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  |  | 指标内容 | 指标值 |  |  | 分值 |  |  | 完成情况简述 |  |  |  |  | 偏差原因及改进措施 |  |
|  | 效果指标（30分） |  | 社会效益 |  |  |  |  | 改善交通出行条件，提高道路运输质量效果 | 提升5% |  |  | 15 |  |  | 改善企业入驻环境 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 |  |  |  |  | 改善投资环境，推动沿线地区经济建设 | 提升5% |  |  | 15 |  |  | 改善企业入驻环境 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  |  | 指标内容 | 指标值 |  |  | 分值 |  |  | 完成情况简述 |  |  |  |  | 偏差原因及改进措施 |  |
|  | 社会公众或服务对象满意度（10分） |  | —— |  |  |  |  | 社会公众满意度 | 95% |  |  | 10 |  |  | 改善企业入驻环境 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1.“分值”列请按照一二级指标对三级指标进行赋分”，“完成情况简述”列请对该指标完成情况进行简要描述。未完成指标、超额完成指标、其他原因调减得分的必须填写“偏差原因及改进措施”。2.“专项债券支出进度”根据完成支出比例计分。3.定量指标得分:按照完成比例计分，完成指标值得满分；对未完成指标值或完成值高于指标值较多（30%及以上）的，要分析原因，属于年初指标值设定明显偏低造成的，应按照偏离度适度调减分值。定性指标得分:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别计指标分值的 100%— 80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |