附件1：

2024年度专项债券项目绩效自评表

| 项目编号（穿透式监测系统） |  |  |  | 45020021D000000053382 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 国家级车联网信息中心（智慧科技港） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券名称 |  |  |  | 2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位 |  |  |  | 柳州市东科智慧城市投资开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位主管部门 |  |  |  | 柳州市柳东新区战略和经济发展局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目性质 | 新建项目(√ ) 续建项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开竣工及收益实现时间 | 开工时间 |  |  |  | 2022年9月 |  |  |  |  | 竣工时间 |  |  | 2027年3月 |  |  |  | 项目收益实现时间 |  |  | 2027年12月 |  |
| 项目实施进度安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金来源及落实情况（万元） | 资金来源 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额 （万元） |  | 利率 （%） |  | 占比 （%） |  | 其中：已到位金额 |  |  | 到位时间 |  | 存量融资抵质押状况 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83223.63 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：财政拨款（含预算内基建资金等） |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项债券资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  | 2.99 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
|  | 自有资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | 71723.63 |  | - |  |  |  | 10922.52 |  |  |  |  |  |
|  | 非政府债券融资资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：银行贷款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他融资资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 建设地点 |  |  |  |  | 柳州市柳东新区 |  |  |  |  | 建筑面积 |  |  |  |  |  |  | 73462.37平方米 |  |  |  |
|  | 立项依据 |  |  |  |  | 广西投资项目在线审批监管平台的2106-450211-04-01-320094备案证明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目用途 |  |  |  |  | 数据中心基础配套工程，完成大楼幕墙工程、机电工程、装修工程、室外配套工程等工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可行性和必要性 |  |  |  |  | 项目1号楼用于建设车联网超算中心，为车联网、智慧城市、人工智能提供算力服务及相应的安全服务能力，助力汽车产业数字化转型；开发大数据分析平台，实现交通参与者数据实时收集与分析，建立智能决策系统，实现低延迟、高可靠的智慧交通网络；同时，推动绿色节能数据中心技术应用；建设智能运维系统，应用AI算法进行故障预测与自动修复。2号楼为科研孵化楼，主要为智能驾驶、人工智能方向的中小企业提供办公环境、研发资源，实现产业聚集，产业链上下游联动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施（建设）内容 |  |  |  |  | 本项目包含一栋A级数据中心机房1526个机柜，一栋科研孵化写字楼，地下室两层。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总体绩效目标 |  |  |  |  |  | 完成大楼等基础配套设施的建设，1#楼数据中心达到运营条件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中期绩效目标（2021-2025年） |  |  |  |  |  | 完成大楼主体及基础配套项目建设，开工率、完工率验收合格率达100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评得分（满分100分） | 85 |  |  |  |  |  |  |  | 专项债券支出进度（10分） |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  |  | 指标内容 | 指标值 |  |  | 分值 |  |  | 完成情况简述 |  |  |  |  | 偏差原因及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别为20分、10分、10分、10分） |  | 产出数量 |  |  |  |  | 建设配套道路 | ≥10个 |  |  | 15 |  |  | 目前项目已完成总工程量19%。 |  |  |  |  | 未到完工时间 |  |
|  |  |  | 产出质量 |  |  |  |  | 项目竣工验收合格率 | ≥100% |  |  | 10 |  |  | 完工项目全部验收合格 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出时效 |  |  |  |  | 2021年开工率 | ≥100% |  |  | 10 |  |  | 全部开工 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出成本 |  |  |  |  | 按时还本付息率 | ≥100% |  |  | 10 |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  |  | 指标内容 | 指标值 |  |  | 分值 |  |  | 完成情况简述 |  |  |  |  | 偏差原因及改进措施 |  |
|  | 效果指标（30分） |  | 社会效益 |  |  |  |  | 改善交通出行条件，提高道路运输质量效果 | 提升5% |  |  | 15 |  |  | 改善企业入驻环境 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 |  |  |  |  | 改善投资环境，推动沿线地区经济建设 | 提升5% |  |  | 15 |  |  | 改善企业入驻环境 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  |  | 指标内容 | 指标值 |  |  | 分值 |  |  | 完成情况简述 |  |  |  |  | 偏差原因及改进措施 |  |
|  | 社会公众或服务对象满意度（10分） |  | —— |  |  |  |  | 社会公众满意度 | 95% |  |  | 10 |  |  | 改善企业入驻环境 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1.“分值”列请按照一二级指标对三级指标进行赋分”，“完成情况简述”列请对该指标完成情况进行简要描述。未完成指标、超额完成指标、其他原因调减得分的必须填写“偏差原因及改进措施”。2.“专项债券支出进度”根据完成支出比例计分。3.定量指标得分:按照完成比例计分，完成指标值得满分；对未完成指标值或完成值高于指标值较多（30%及以上）的，要分析原因，属于年初指标值设定明显偏低造成的，应按照偏离度适度调减分值。定性指标得分:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别计指标分值的 100%— 80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |